Sistema Gestor de la Estructura del Menu

Plan de Implementacion Detallado

___________________________________________

Version: 1.0

Fecha: Julio 2026

Total archivos: 9 PHP + 1 SQL

Tiempo estimado: ~24 horas de desarrollo

1. Resumen del Proyecto

Creacion del modulo 'Gestor del Sistema' bajo el subsistema 'Administracion del Sistema' (id=4), compuesto por 3 formularios que permiten al usuario Root administrar la estructura completa del menu del sistema TecnoPresta: subsistemas, modulos, formularios, permisos y roles. Todo sin intervencion manual en la base de datos.

___________________________________________

2. Estructura de Archivos

La implementacion comprende 9 archivos PHP nuevos organizados en 3 grupos funcionales, mas 1 script SQL de inicializacion:

| ___________________________________________ 3. Orden de Implementacion Cada fase tiene una dependencia clara de la fase anterior. Se recomienda seguir este orden estrictamente para evitar errores de referencias cruzadas. ___________________________________________ 4. Especificaciones Tecnicas por Archivo 4.0 sql/gestor_sistema_init.sql Script SQL que debe ejecutarse una vez contra la base de datos ltecnopre. Crea el modulo 'Gestor del Sistema' (subsistema_id=4), los 3 formularios con sus datos basicos, los permisos (acciones) correspondientes, y asigna todos los permisos al rol Root (id_rol=1). Todo dentro de una transaccion. - INSERT INTO modulos: nombre, descripcion, subsistema_id=4, ruta_base=/admin/gestor, orden=1 - 3 INSERT INTO formularios: modulo_id, nombre, descripcion, ruta, imagen=NULL, orden, color=#003876 - Permisos: Formulario 1 (ver, crear, editar, eliminar, auditar), Formulario 2 (ver, crear, editar, eliminar, auditar), Formulario 3 (ver, asignar, auditar) - roles_permisos: todos los permisos nuevos asignados a rol_id=1 (Root) 4.1 sql/gestor_modulos.php - Endpoint de datos Endpoint JSON que devuelve la lista completa de subsistemas y modulos. Metodo GET. Consulta las tablas subsistemas y modulos con JOIN para obtener el nombre del subsistema en cada modulo. Filtra por eliminado=0. Respuesta incluye array 'subsistemas', 'modulos' y flag 'success'. 4.2 actualizar_gestor_modulos_n.php - Endpoint de accion Endpoint JSON que recibe POST con body JSON. Soporta 6 acciones: crear_subsistema, editar_subsistema, toggle_subsistema, crear_modulo, editar_modulo, toggle_modulo. La accion toggle_modulo valida primero que no haya formularios activos (eliminado=0) antes de desactivar. Todas las operaciones usan prepared statements. Las operaciones de toggle incluyen validacion de integridad. 4.3 gestor_modulos_n.php - Formulario Formulario principal que carga via fetch los datos del endpoint sql/gestor_modulos.php y renderiza dos tablas MEP: una para subsistemas (seleccionables via clic) y otra para modulos (filtrados por subsistema seleccionado). Usa modales Bootstrap 5 para crear/editar entidades y para confirmar desactivaciones. Implementa el patron hero-box, tabla activos-table, botones flotantes, y validaciones tanto en frontend como backend. - PHP: session_start, require usuarioAzure, validar ACCESO_SEGURO, verificar esUsuarioRoot() - HTML: head con CDN Bootstrap 5 + iconos, includes header/footer - JS: fetch GET para carga inicial, fetch POST para CRUD, mostrarModal/mostrarConfirmacion - Validacion: un subsistema no se puede desactivar si tiene modulos activos - Validacion: un modulo no se puede desactivar si tiene formularios activos 4.4 sql/gestor_formularios.php - Endpoint de datos Endpoint JSON que devuelve subsistemas, modulos, formularios y acciones. Los formularios incluyen un array 'acciones' con los IDs de las acciones asignadas via tabla permisos. Soporta filtro opcional por modulo_id. Respuesta completa incluye todos los datos necesarios para renderizar el formulario sin llamadas adicionales. 4.5 actualizar_gestor_formularios_n.php - Endpoint de accion Endpoint JSON que recibe POST con body JSON. Soporta acciones: crear, editar y toggle. La accion 'crear' y 'editar' reciben un array 'acciones' con los IDs de las acciones a asignar. La accion 'editar' reemplaza completamente los permisos (DELETE + INSERT en transaccion). La accion 'toggle' solo cambia el flag eliminado. 4.6 gestor_formularios_n.php - Formulario Formulario con filtros en cascada (subsistema y modulo) que carga formularios del modulo seleccionado. Cada fila muestra los permisos como badges color-coded. Modal de creacion/edicion incluye seccion de checkboxes para las 11 acciones del sistema con botones [Seleccionar todas] y [Limpiar]. Implementa el mismo patron MEP de diseno. 4.7 sql/gestor_roles.php - Endpoint de datos Endpoint JSON que devuelve la estructura completa del arbol de permisos: roles, subsistemas, modulos, formularios, acciones, permisos y roles_permisos. El frontend utiliza estos datos para construir el arbol colapsable y determinar los estados de los checkboxes y badges. 4.8 actualizar_gestor_roles_permisos_n.php - Endpoint de accion Endpoint JSON que recibe POST con {rol_id, cambios: [{formulario_id, accion_id, activo}]}. Procesa cada cambio diferencial: si activo=true, INSERT IGNORE INTO permisos + INSERT IGNORE INTO roles_permisos. Si activo=false, DELETE FROM roles_permisos + DELETE FROM permisos (solo si huerfano). Todo en una transaccion. 4.9 gestor_roles_permisos_n.php - Formulario Formulario mas complejo de los tres. Presenta un selector de rol, un arbol colapsable de subsistemas/modulos/formularios, y un campo de busqueda. Cada formulario muestra checkbox de estado (todos/parcial/ninguno) mas badges toggle por accion. Los cambios se acumulan en un array diferencial y se envian al guardar. El boton flotante muestra contador de cambios pendientes. 4.10 Patrones de codigo transversales Todos los archivos implementan los siguientes patrones de forma consistente: - Seguridad: validacion de ACCESO_SEGURO, sesion Azure, y esUsuarioRoot() - Prepared statements en todas las consultas SQL - Transacciones en operaciones multi-tabla - Respuestas JSON consistentes: {success, message, data} - Fetch API para comunicacion asincrona - Modales Bootstrap 5 para exito, error y confirmacion - Hero-box con icono, titulo y descripcion - Tabla MEP con clase activos-table ___________________________________________ 5. Patrones de Codigo 5.1 Seguridad (aplicado en los 9 archivos PHP) Cada formulario verifica ACCESO_SEGURO (definido por navegar.php) para evitar acceso directo. Cada endpoint verifica sesion Azure y que el usuario sea Root mediante esUsuarioRoot(). Las respuestas de error retornan JSON con codigo HTTP apropiado. 5.2 Prepared Statements Todas las consultas SQL utilizan prepared statements con parametros posicionales (?). Ninguna consulta concatena valores directamente. 5.3 Transacciones Las operaciones que modifican multiples tablas (crear formulario + permisos, editar formulario + permisos, toggle permisos) se ejecutan dentro de START TRANSACTION / COMMIT con rollback en caso de error. 5.4 Estructura de respuesta JSON Endpoints de datos: {success: bool, ...datos}. Endpoints de accion: {success: bool, message: string, code: string}. Codigos de error: DUPLICATE (nombre duplicado), HAS_ACTIVE_FORMS (modulo con forms activos), HAS_ACTIVE_MODULES (subsistema con modulos activos). 5.5 Patron AJAX Los formularios usan fetch() para GET (carga de datos) y POST (envio de acciones). Todas las llamadas son async/await con manejo de errores try/catch. La respuesta se valida con data.success antes de mostrar exito o error. 5.6 Patron Modales Bootstrap 5 Tres modales reutilizables: modalExito (icono check + mensaje + boton aceptar), modalError (icono alerta + mensaje + boton cerrar), modalConfirmacion (mensaje + botones cancelar/confirmar con callback). Inicializados en DOMContentLoaded. 5.7 Patron Tabla con datos dinamicos Las tablas se renderizan desde JavaScript creando elementos TR/TD. Cada fila tiene clases condicionales (table-danger si eliminado=1). Los botones de accion usan onclick con funciones nombradas. El escape de texto se hace via funcion escapeHtml(). 5.8 Patron Hero-box Estructura: div.hero-box > div.row.align-items-center > div.col-auto (icono Bootstrap) + div.col (h1 + p). Icono en color dorado MEP (#C8A951), texto blanco con opacidad 0.8 en subtitulo. 5.9 Patron Tabla MEP Tabla con clase .table.activos-table: thead con gradient background MEP, filas con hover, columnas con clases .th-id, .th-orden, .th-estado, .th-acciones para anchos fijos. Badges con clase .badge bg-success (activo) o .badge bg-secondary (inactivo). ___________________________________________ 6. Manejo de Errores ___________________________________________ 7. Pruebas 7.1 Pruebas por endpoint - Crear subsistema con datos validos -> success:true - Crear subsistema sin nombre -> success:false - Crear subsistema con nombre duplicado -> success:false, code:DUPLICATE - Desactivar modulo sin formularios -> success:true - Desactivar modulo con formularios activos -> success:false, code:HAS_ACTIVE_FORMS - Asignar permiso a rol -> success:true - Revocar permiso de rol -> success:true - Reactivar entidad -> success:true - Acceso sin Root -> success:false, HTTP 403 7.2 Pruebas de integracion - Flujo completo: crear subsistema -> crear modulo -> crear formulario -> asignar permisos - Verificar que el menu del sistema refleja los cambios - Verificar que formularios desactivados no aparecen en el menu - Verificar que reactivar modulo no afecta formularios - Verificar que reactivar subsistema no afecta modulos ___________________________________________ 8. Post-Implementacion --- Fin del Documento ---Tarea; Descripcion. Cache busting; Incrementar ?v=N en CSS incluido en los 3 formularios nuevos. Limpieza; Verificar que no hay archivos temporales o de prueba. Backup; Respaldo de BD antes del script de inicializacion. Documentacion; Actualizar diagrama de arquitectura del sistema. Escenario; Codigo HTTP; Respuesta. Sesion invalida; 401; {success:false, message:'Sesion invalida'}. No es Root; 403; {success:false, message:'Acceso no autorizado'}. Nombre duplicado; 200; {success:false, message:'...', code:'DUPLICATE'}. Modulo con forms activos; 200; {success:false, message:'...', code:'HAS_ACTIVE_FORMS'}. Subsistema con modulos activos; 200; {success:false, message:'...', code:'HAS_ACTIVE_MODULES'}. Error de conexion; 0; Modal de error en frontend. Fase; Archivos; Dependencia; Esfuerzo; Descripcion. 0; sql/gestor_sistema_init.sql; Ninguna; 15 min; Script SQL: modulo + 3 formularios + permisos Root. 1; sql/gestor_modulos.php + actualizar_gestor_modulos_n.php; Fase 0; 2 h; Endpoints datos y accion para Modulos. 2; gestor_modulos_n.php; Fase 0, 1; 5 h; Formulario: Gestion de Subsistemas y Modulos. 3; sql/gestor_formularios.php + actualizar_gestor_formularios_n.php; Fase 0; 2 h; Endpoints datos y accion para Formularios. 4; gestor_formularios_n.php; Fase 0, 3; 5 h; Formulario: Gestion de Formularios y Permisos. 5; sql/gestor_roles.php + actualizar_gestor_roles_permisos_n.php; Fase 0; 2.5 h; Endpoints datos y accion para Roles. 7; Pruebas integrales; Todas; 2 h; Pruebas de integracion y ajustes finales. Archivo | Tipo | Proposito |
| --- | --- | --- |
| sql/gestor_sistema_init.sql | SQL | Script de inicializacion: modulo + 3 formularios + permisos Root |
| sql/gestor_modulos.php | PHP (datos) | Endpoint JSON: lista subsistemas y modulos |
| actualizar_gestor_modulos_n.php | PHP (accion) | Endpoint JSON: CRUD subsistemas/modulos |
| gestor_modulos_n.php | PHP (formulario) | Formulario 1: Gestion de Subsistemas y Modulos |
| sql/gestor_formularios.php | PHP (datos) | Endpoint JSON: lista formularios, permisos, acciones |
| actualizar_gestor_formularios_n.php | PHP (accion) | Endpoint JSON: CRUD formularios/permisos |
| gestor_formularios_n.php | PHP (formulario) | Formulario 2: Gestion de Formularios y Permisos |
| sql/gestor_roles.php | PHP (datos) | Endpoint JSON: arbol completo permisos por rol |
| gestor_roles_permisos_n.php | PHP (formulario) | Formulario 3: Asignacion de Permisos a Roles |